附件1

采购需求基本情况

我院目前正处于“十四五”项目建设高峰期与“十五五”项目规划期，信息化建设项目数量多、种类杂、周期长，耗费人力精力大，目前无法对每一项信息化建设项目进行精准监督与管理，存在风险隐患,且各项目后期均面临审计与检查，需要规范、科学的将信息化建设项目进行全流程监督管理并标准化归档。

现需信息化建设项目咨询与监理服务，将目前我院处于方案拟定与建设的项目进行服务，通过标准化、流程化、制度化，将每个项目方案充分完善补充，将每个建设项目全流程监督管理，降低甲方风险。

采购预算：项目预算85万元。

技术要求

#### ★一、服务内容

#### （一）咨询服务（项目实施前期）

对项目实施前期的以下文件（具体根据甲方单位实际要求提供）：需求调研与分析、项目可行性研究、总体规划设计、技术方案设计、数据资源规划、信息安全设计、标准规范制定、项目风险评估与管理、项目实施方案设计、政策法规合规性、验收方案等，在项目招标之前协助甲方单位提供咨询服务，提供合理化的建议并最终形成项目建设方案咨询报告书、甲方项目建设方案与招标文件。

1.参与项目需求分析

- 协助甲方梳理和明确信息化建设项目的建设目标、业务需求和功能需求。

- 对需求的合理性、完整性、可实现性进行初步评估，形成书面优化建议。

- 参与需求论证会议，形成书面意见。

2.协助编制项目方案与标准

- 根据项目总体方案、系统架构设计、主要技术选型等，评估其技术先进性、成熟度、可扩展性、安全性、可行性及与现有系统的兼容性并形成书面文件。

- 协助甲方制定或确认项目采用的技术标准、规范和接口规范并形成书面文件。

- 对技术方案的可行性提出专业意见，协助优化关键技术环节并形成书面文件。

3.协助编制招标文件

- 协助招标文件的编制工作，确保其清晰、准确、完整，避免歧义并形成书面文件。

4.风险评估与建议

- 基于项目前期情况，识别潜在的技术风险、管理风险、进度风险、安全风险等。

- 针对识别出的风险，提出预防措施和应对建议并形成书面文件。

5.其他前期咨询服务

根据甲方需求，提供与项目前期相关的其他技术咨询、政策解读等服务并形成书面文件。

（二）监理服务（项目实施期）

在项目实施阶段，监理单位需依据合同、方案、相关标准规范及批准的项目计划，对项目建设过程进行全过程、全方位的监督管理，确保项目按质、按量、按期完成，最终出具完整的监理报告材料，主要内容包括：

1.项目开工前的监理

（1）审核项目设计方案：开工前，由监理单位组织设计方案的审核，内容包括设计交底，了解项目要求、质量要求、建设目标要求等，依据招标文件，审核总体设计方案和有关的合同，避免因设计失误造成项目实施的障碍并形成书面文件；

（2）审核项目组织设计；对中标商的实施工作准备情况进行监督并形成书面文件；

（3）审核项目进度计划：对项目的施工进度计划进行评估和审查并形成书面文件；

（4）审核项目实施人员：及时确认系统中标商提交的项目实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，需经甲方书面批准并形成书面文件。

2.施工准备阶段的监理

（1）依据项目总体要求，组织协调系统中标商设备运输方式、到货时间、地点；

（2）了解施工前甲方实际情况，及时向甲方提出合理化建议并形成书面文件；

（3）对中标商项目实施人员技能水平、是否到位及应携带的工具等情况，提出建议并形成书面文件；

（4）参与项目工期、质量和验收等相关要素制定，对中标商实施方法和效果进行评估，并提出合理化改进意见并形成书面文件；

（5）协助进行项目实施方案的编写并形成书面文件。

3.施工阶段的监理

（1）对设备、系统中标商的人员等内容进行到场时间的审核、确认。及时对所有设备进行实施阶段的初验，并监督确认现场的操作培训及完工资料的移交并形成书面文件；

（2）随时监督计划完成情况，进行计划偏差原因分析，落实计划的跟进和调整并形成书面文件；

（3）及时发现项目实施过程中可能出现的质量隐患，及时向甲方提出合理化建议，并督促系统中标商进行改进，确保工程质量并形成书面文件。

（4）记录各类设备配置参数和变更，为进一步调优留下依据并形成书面文件。

4.试运行阶段的监理

（1）对系统试运行情况进行检测，记录系统试运行数据，做出检测报告；

（2）对试运行期间系统定期进行跟踪，出现的质量问题进行记录，并书面通知中标商解决，解决问题后，进行二次检测，直到满足试运行期的设备稳定运行要求，解决问题方式方法留下相关记录。试运行期间，设备参数变更和调优，进行书面记录。

5.验收阶段的监理

（1）验收分为阶段或初步验收或终验，阶段性验收应根据事先约定的验收标准组织各方签字确认。终验应根据事先约定的终验满足条件后，在甲方的主持下，召开项目验收会进行整体验收。终验完毕后，监理应主持各方签发验收报告，项目正式进入质保阶段；应核实已完成项目各阶段的数量、质量、人员培训等情况，报送甲方作为支付相应阶段货款的依据并形成书面文件。

6.项目结束后的移交

（1）监督中标商将与本项目相关的各类方案、图纸、技术资料、培训资料、配套工具、线缆等全部移交甲方并形成书面文件；

（2）将项目实施中的重要会议记录、过程文档、配置文档及变更进行整理和装订成册，移交甲方，移交的文档应至少包含纸制文档与电子文档。

（三）服务要求

1.中标商须对所承担咨询或监理的信息化建设项目提供终身质保，期间根据甲方实际需求，配合相应检查及文件调阅。

2.本项目要求中标商建立不少于2人的驻场服务团队，实行项目经理负责制，项目经理需具有信息系统项目管理师证书或信息系统监理师证书（须提供证书复印件），其他人员需具有信息系统监理师证书（须提供证书复印件），服务团队人员需在中标单位工作时间大于6个月以上（需提供连续6个月社保缴纳证明材料（不含投标（报价）当月），代缴社保材料不予认可），服务团队人员在项目主建设期必须常驻现场，实行5*8小时工作制，对所管理的项目进行全面把控。

3.中标商应配备满足咨询或监理服务工作所需要的专业支撑人员、设备和工具。

4.在甲方未提出更换人员的情况下，中标商不得以任何理由提出更换项目经理和其它驻场的工程师。

5.本项目服务期限1年，期间根据甲方实际需求按照相应收费标准对各类项目提供咨询或监理服务。

6.项目实施过程中遇到不可控因素造成项目未在规定日期内完成的，需与甲方共同商定，确保工程顺利完成。乙方需在项目实施前阐述完善的实施方案、人员和技术保障方案。

7.项目的咨询服务工作内容要求中标供应商在收到甲方相应建设方案或招标文件后的7日内完成；项目的监理服务工作内容要求中标供应商按照各项目实际实施周期完成。

注：以上条款除明确要求证明材料外，以投标供应商承诺或方案为准。

#### 二、履约验收

（一）服务交付验收

1.甲方对乙方交付的服务成果进行审定验收，认为服务成果达到合同约定的标准和规范的，应当验收通过。服务成果未达到合同约定的标准和规范的，甲方应当书面通知乙方在合理期限内补充修改或重新提交的服务成果文件，合同期限不予顺延，由此增加的费用或延误的工期由乙方承担。

2.若乙方在甲方给定的合理期限内，经过补充修改或重新提交的服务成果仍不能提供符合合同约定，则甲方有权解除合同，并另行委托其它单位补充修改或重新提交的服务成果，乙方应当承担因另行委托而产生的全部费用以及给甲方造成的损失。

3.服务交付验收的时间为： ①咨询服务为被咨询项目通过外请专家论证后；②监理服务为被监理项目通过外请专家验收后。

经济要求

★一、服务时间、地点

服务期限：自合同签订之日起7日内提供服务。一年服务期。

服务地点：甘肃省兰州市七里河区。

服务方式：现场交付。

★二、资金结算

其他方式：中标方中标价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。

本项目不付预付款，本项目中标后根据相应收费比例签订为单价合同，依据实际发生咨询或监理的情况凭项目咨询报告或监理报告以及该服务外请专家验收报告进行付款，（个别咨询或监理过程周期较长，以服务具体发生时间在本项目合同周期内为界限，后期项目服务周期结束后仍可办理结算付款。）实际付款总金额不超过85万元。

相关说明：依据《信息系统工程监理及相关信息技术咨询服务取费计算方法（参照标准）》（中电企协监字[2014]01号）中“监理服务取费报价表”第四项：工程投资总值2000-3000万元的项目，监理服务取费对应参照标准为5.42%，本次招标采购的咨询或监理服务的收费参考标准设定为：

咨询服务费按照每项信息化建设项目预算金额*5%*报价下浮率。

监理服务费按照每项信息化建设项目中标金额*5%*报价下浮率。

本项目后期由不同信息化建设项目组成，中标后根据甲方实际需求，对需要咨询或监理的信息化项目提供咨询或监理服务，中标单位根据各具体项目预算金额或中标金额，凭项目咨询报告或监理报告以及该服务外请专家验收报告作为服务结算依据，后期提交甲方办理结算付款。

（二）乙方应当向甲方支付合同项下的违约金或赔偿金时，甲方有权从上述任何一笔应当付款中予以扣除。

（三）在结算过程中，乙方出具虚假发票或其他虚假材料的，按照提供虚假材料情况处理。

（四）未经军队采购平台合同管理信息系统编号或者未按照要求进行备案的物资工程服务采购合同书，不得办理支付手续。

（五）若后期军队审计部门、军队采购管理部门、纪检监察部门等职能部门抽查，提出价格虚高等问题，乙方需无条件配合甲方进行调查，积极提供相关审价资料，若审价结果低于合同价，乙方需无条件退还虚高款项；若审价结果高于合同价，按合同价进行结算。

★三、履约保证金

（1）本合同履约保证金为预算总金额的5%，乙方应当在签订合同前10日内缴纳履约保证金。

（2）乙方在合同履行过程中存在违约行为，合同被甲方终止的，甲方有权没收乙方履约保证金。

（3）履约保证金在合同最终支付结算时无息返还（完成一年服务内容并达到验收合格后无息返还;若中途变更中标供应商，在支付当年度服务费时一并无息返还）。

（4）乙方应当向甲方支付合同项下的违约金或赔偿金时，甲方有权从履约保证金中予以扣除。

四、售后服务

无

★五、知识产权

投标供应商应保证使用方在使用乙方交付的服务成果时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购单位提供的技术文件等资料。

六、物资编目编码、打码贴签要求

本项目为服务类项目，所含配套物资有编目编码、打码贴签要求的，投标供应商应按采购单位资产管理部门要求予以配合，自行承担相关费用。

★七、合同履约要求

（一）违约责任：

（1）乙方未经甲方同意而延期履行的，应当向甲方偿付违约金，违约金每天按合同金额的5‰计算，违约金最高限额为合同金额的5%。如果达到违约金最高限额时仍不能履行，或因延期履行影响甲方任务实施，甲方可以终止合同，而由此给甲方造成的实际损失，乙方应当给予足额赔偿。

（2）乙方不能满足合同约定的服务内容和标准等要求，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方损失。甲方未按照设备原厂技术手册要求进行操作，造成设备故障的，甲方应当承担额外的维修费用。

（3）如因不可抗力事件导致一方无法履行合同，该方应立即书面通知对方，并在合理期限内提供权威机构出具的证明。受影响方应尽力减轻不可抗力事件所造成的影响。如法律对不可抗力有其他规定，或合同迟延履行后发生不可抗力事件，本条款不免除违约方的责任。

（二）争议处理：

合同履行过程中，发生争议时，甲方和乙方协商解决。协商不一致的，甲方或者乙方向采购机构负责合同履约的部门反映情况，请求第一次调解处理；第一次调解不成功的，向军级单位采购管理部门或者同等权限的采购管理部门请求第二次调解处理。

调节不成功的，甲方或者乙方向甲方所在地仲裁机构提起仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼费由承担责任的一方承担。在诉讼期间，除正在诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

八、现场踏勘

1.现场踏勘时间：2025年7月18日

2.踏勘地点：甘肃省兰州市第九四〇医院

3.联系人：郭工

4.联系电话：0931-8994613

5.现场踏勘后形成有关文件将作为招标文件组成部分，具有同等法律效力。因未参加现场踏勘导致对项目实际情况不了解而影响投标文件编制或导致的其他后果，由投标供应商自行承担。院方负责组织介绍现场情况，此口头介绍的情况，仅供投标方作参考，不对投标方据此作出的判断和决策负责。所有投标方要结合招标文件要求，详细查看现状情况。在勘察中投标方对基本现状查看不全的，造成的后果自行负责。现场勘查不是本次采购活动的必须环节，投标人可自愿参加。

注：以上所有要求中“★”必须满足，不满足为无效投标