育仁实验学校综合提升改造项目

招标公告

## 1．招标条件

本招标项目育仁实验学校综合提升改造项目已经兰州市安宁区发改局以备【2025】307号备案，建设资金来自自筹及银行贷款，招标人为北京卓嘉赫鸣企业管理有限公司，项目已具备招标条件，现进行公开招标。

## 2．项目概况与招标范围

2.1 项目地址：甘肃省兰州市安宁区邱家湾128号

2.2 建设规模及主要建设内容：室内及外立面改造面积为56186.45平方米，共8栋楼进行内外升级，5#学生公寓、6#学生公寓、综合服务楼（大学生活动中心）、综合楼、1#实训楼、2#实训楼、1#教学楼（带水泵房）、礼堂。1#宿舍、2#宿舍、3#宿舍、2#教学楼宿舍、原有餐厅外立面改造13022.87平方米，操场主席台改造、室外管网工程维修、室外道牙及道路维修、新建大门、围墙改造。

2.3 计划工期：200日历天

计划开工日期：2025年12月30日

计划竣工日期：2026年7月15日

2.4投资总额：约11633.49万元

2.5 招标范围：按照图纸及规范要求，（具体内容以图纸为准）。

2.6 标段划分：5个标段。

标段一：5#学生公寓9421.78平方米、6#学生公寓8775.32平方米，室内及外立面改造，投资概算为：3173万元；

标段二：综合服务楼（大学生活动中心）4807.9平方米、综合楼7549平方米，室内及外立面改造，投资概算为：2601万元；

标段三：1#实训楼4755平方米、2#实训楼10785.37平方米，室内及外立面改造，投资概算为：2721万元；

标段四：1#教学楼（带水泵房）8042.08平方米、礼堂：2050平方米，室内及外立面改造，投资概算为1965万元；

标段五：1#宿舍、2#宿舍、3#宿舍、2#教学楼宿舍、原有餐厅外立面改造13022.87平方米，投资概算为：302.44万元，操场主席台改造、室外管网工程维修、室外道牙及道路维修、新建大门工程、围墙改造工程投资概算为：871.05万元。

各投标人可就上述标段中 1-5个标段参与投标。

2.7 质量要求：合格。

## 3．投标人资格要求

3.1 投标人应具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格且须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.2建造师须有建筑工程专业二级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，技术负责人具有工程类中级及以上技术职称；安全生产负责人具有有效的安全生产考核合格证书 C 证；

3.3本项目需配备项目管理机构组成人员：项目负责人 1 人、技术质量负责人 1 人、安全生产负责人 1 人、施工员 2 人、质量员 2 人、安全员 3 人、材料员 1 人、资料员 1 人，安全员与安全生产负责人不得为同一人，项目管理机构组成人员须为本单位在职人员，须持有有效资格证或岗位证书且不在其他在建项目任职，须提供 2025年 1 月至今任意连续三个月社保证明，中标后不允许更换；

3.4投标人近三年具有良好的财务状况和社会信誉（须提供 2022 年至 2024 年度财务审计报告）。若成立不足三年的须提供自成立以来的财务审计报告，若成立不足一年的须提供银行出具的资信证明；

3.5投标人近 5 年（指 2020 年 11 月 1 日之后,以中标通知书签发或合同签订日期为准）承担过同类工程业绩（以中标通知书或施工合同原件为准）

3.6投标人须提供有无财产冻结的说明（以提交评审委员会认定是否影响其履约能力）及未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单；

3.7根据兰州市政府根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室《关于取消企业参与招投标前出具“工资无拖欠证明”的通知》文件的有关规定，申请人应按“通知”明确的格式，提供“工资无拖欠承诺书”。

## 4．招标文件的获取

| 4.1获取时间： | 从2025年11月13日18时00分到2025年11月18日18时00分 |
| --- | --- |
| 4.2获取方式： | 凡确定参与本项目的投标人，请在招标文件获取时间内，从招标代理机构处购买招标文件，招标文件按标段每份售价 1000 元，售后不退，招标代理机构采用电子邮件方式发放招标文件。购买招标文件的说明：申请人购买招标文件之前，须先将以下资料（营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照；法人授权委托书；法定代表人及被授权委托人身份证；资质证书及安全生产许可证），纸质版盖章后扫描为一个 PDF 文件发送至招标代理机构邮箱进行登记，PDF 文件名及邮件标题须同时注明项目名称及标段名称、申请人单位名称及联系人信息（姓名、联系电话及电子邮箱号），未按要求注明信息的邮件招标代理机构概不负责，招标代理机构收到合格登记文件后会回复收款账号，投标人按要求付款后邮箱回复付款凭证即可获得电子版招标文件，投标人付款时须备注项目编号+标段号。 |

## 5．投标文件的递交

| 5.1 递交投标文件截止时间（北京时间）及地点：甘肃省兰州市安宁区邱家湾128号会议室 |  |
| --- | --- |
| 递交时间： | 递交截止：2025年12月25日09时00分 |
| 递交地点： | 甘肃省兰州市安宁区邱家湾128号会议室 |
| 5.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 |  |
| 备 注： | 本招标文件中所涉及的企业营业执照、资质证书等相关证件，投标人可提供含有二维码标识的复印件（加盖投标人公章），扫描二维码核实真伪，若扫描的二维码与复印件相一致，则该复印件视同于原件。 |

## 6．发布公告的媒介

本次招标公告同时在在甘肃经济信息网（http://www.gsei.com.cn）上发布上发布。

## 7．联系方式

| 招 标 人： | 北京卓嘉赫鸣企业管理有限公司 | 招标代理机构： | 新华招标有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 北京市海淀区紫竹院路广源闸5号5层5527 | 地 址： | 北京市海淀区莲花池东路39号8层810 |
| 邮 编： | 100080 | 邮 编： | 100086 |
| 联 系 人： | 王老师 | 联 系 人： | 魏静娟 |
| 电 话： | 0931-8368624 | 电 话： | 16609318812 |

2025年11月13日