瓜州县枸杞交易市场建设项目设计

招标公告

瓜州县枸杞交易市场建设项目已由瓜州县发展和改革局瓜发改项发[2026]34号文件批准建设，资金来源为中央财政常态化帮扶资金。项目已具备招标条件，现对该项目设计进行公开招标，请符合条件的投标人提出投标申请。现将本次招标有关事宜公告如下：

一、项目概况

1.建设单位：瓜州县明润现代农业发展投资有限公司

2.建设地点：瓜州县双塔镇境内

3.建设规模：本项目规划用地面积18398.56平方米，总建筑面积13724.28平方米。主要建设1栋地上三层的交易市场，建筑面积13724.28平方米。其中：地上一、二层为交易市场，主要设置枸杞交易档口及交易大厅；三层为丙2类库房，用于枸杞产品储藏。屋面采用采光天窗与不上人屋面设计，地下设置400平方米消防水池。此外，配套建设给排水管网、供电、污水处理、基地内部道路、绿地等基础设施。

4.设计周期：共计45日历天；

方案设计（含优化）10日历天，初步设计15日历天，施工图设计20日历天。

5.标段划分：本项目不划分标段。

6.招标范围：包括本项目方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计及后续的现场设计服务、设计技术交底、阶段性验收、竣工验收等工作；配合建设单位做好项目初步设计评审、规划方案报批、施工图审查等其他技术咨询工作。

7.资金来源：为中央财政常态化帮扶资金。

二、投标人资格要求

1.投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人，具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

2.拟派本项目设计负责人须具备一级注册建筑师执业资格和工程类高级技术职称；项目团队其他设计人员应专业齐全并具有相应的资格证书。

3.本项目管理机构人员须为本单位在岗的专职人员，各岗位应设专人担任不得兼职，须提供投标人2026年3月至2026年5月缴纳的社会养老保险缴费凭证（原件的扫描件加盖投标单位印章），项目班子成员（含身份证号）社保花名册或个人社保缴纳证明（加盖社保部门印章和投标单位印章）；已退休人员须提供退休证书。

4.投标人如为省外企业，须按照甘建服[2020]272号文要求完成入甘信息登记；提供“省外设计企业进甘信息登记表”，登记表需装入投标文件。

5.本次招标不接受联合体投标。

6.资格审查方式：本次招标采用资格后审方式。

7.本次开评标不提交资质原件，实行投标人承诺制（格式后附）需装入投标文件。由投标人对所提供材料和人员资质等情况的真实性进行承诺。若在评标期间发现投标人提供了虚假材料，评标委员会有权否决其投标文件；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假材料，按相关规定取消中标候选人资格，同时将该投标人记入失信人员名单并进行网上通报，限制其参与公共资源交易活动。

三、投标须知：

参与甘肃智慧阳光采购平台交易活动的潜在投标人（投标人）需先在甘肃智慧阳光采购平台（网址www.zhygcg.com）→智慧阳光采购平台登录入口→用户注册入口进行注册，注册成功并办理CA数字证书（含电子签章）后方可登录系统进行投标登记、获取标书、参与投标报价等后续工作（具体内容详见招标文件）。

四、招标文件的获取：

1.获取时间：自公告发布之日起至2026年7月15日14时30分

2.获取地点：甘肃智慧阳光采购平台酒泉分平台

3.获取方式：甘肃智慧阳光采购平台（https://www.zhygcg.com/f）完成注册的投标人，方可在甘肃智慧阳光采购平台系统（总平台）中下载招标文件。

4.投标人在报名成功后将《设计企业投标信息登记表》和投标企业诚信承诺书（格式后附），加盖投标单位公章后装入投标文件内。

五、投标文件的递交：

1.递交时间（截止时间）：2026年7月15日14时30分（北京时间）

2.递交地点：甘肃智慧阳光采购平台酒泉分平台第一开标厅（酒泉市肃州区盘旋东路83号经投集团3楼）

3.开标方式：线下开标

六、发布公告的媒介

本项目招标公告将在《甘肃智慧阳光采购平台》、《甘肃经济信息网》发布。

七、注意事项：

1.逾期送达、未送达指定地点的投标文件或者投标人法定代表人或其授权委托人不能到开标现场的，招标人不予受理。

2.参与本项目投标的开标人员必须为本单位的法定代表人或委托代理人。法定代表人参与开标的须提供有效的身份证件和法定代表人身份证明书；委托代理人参与开标的须提供有效的身份证件和法人授权委托书。

八、联系方式

招标人：瓜州县明润现代农业发展投资有限公司

地  址：甘肃省酒泉市瓜州县渊泉镇南市街110号

联系人：张经理

联系电话：18919463550

代理机构：甘肃中联工程咨询有限公司

地    址：甘肃省酒泉市肃州区西南街街道世纪大道56号

联系人：张鹏

联系电话：18219874562、18893374175

邮    箱：315771862@qq.com

2026年6月24日

（项目名称）企业投标信息登记表

年   月   日

| 投标企业名称 | （盖章） |  |  |  | 联 系 人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 联系电话 （手机） |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  | 企业类型 |  |
| 资质证书名称 |  | 资质证书编号 |  |  | 有效期 |  |
| 法定代表人 |  | 职 务 |  |  | 职 称 |  |
| 设计负责人 |  | 级 别 |  |  | 注册编号 |  |
|  |  | 职称 |  |  | 职称证书 编号 |  |
| 拟派本项目设计团队人员组成表 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称 | 职称证书 编号 | 在本项目拟任职务 |

注：1、本表由投标单位填写并盖章将扫描件放入投标文件内。

投标企业诚信承诺书

致：              （招标人）

本人以          （公司）法定代表人的身份郑重声明并承诺:

本企业在参加          项目投标及项目实施期间将严格遵守国家或甘肃省相关法律、法规及规定，守法经营，诚实信用。接受各级行政主管部门及相关监督机构监管。同时履行以下各项承诺，如有违反，本企业愿承担相应责任并接受行政主管部门依据法律法规做出的处罚。我公司自愿就本项目招投标有关事项向招标人郑重承诺如下:

1.严格遵守国家招投标法律法规，不以各种方式虚假投标，履行责任和义务。

2.保证提供的资质、证照、人员证件、社保证明、业绩等相关信息真实有效。（需对提供的电子版资料的真实性负责）

3.保证不借用他人资质投标或出售资质给他人投标，不与其他投标人串通投标、围标，不使用非法手段获取中标。

4.若我公司中标，保证在履行合同过程中遵守法律法规，不非法转包、分包。

5.若我公司中标，保证中标之后按照投标文件和合同承诺实施，严格按照质量和设计周期要求履行合同。

6.若我公司中标，保证中标之后加强项目实施，密切配合建设单位、施工单位及监理单位开展工作。

7.严格执行廉洁从业有关规定，不发生违纪违法行为。

8.我单位在中标公示期间积极响应及配合甲方的工作，将投标所用的资质、相关证书、证明材料原件提供给甲方核对。

9.我公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚或市场准入与清出的处理。

投 标 人：            （盖章）

法定代表人：          （签字）

承诺日期：     年   月     日